ПЕТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВИШГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

«25» березня 2025 року                                                                                      № 211

РІШЕННЯ

Про проведення двомісячника

благоустрою Петрівської сільської

територіальної громади

Відповідно до ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 34 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 березня 2010 року № 777-р «Деякі питання проведення щорічної акції «За чисте довкілля» та дня благоустрою території населених пунктів», з метою здійснення комплексу заходів з благоустрою території Петрівської сільської територіальної громади, поліпшення естетичного, санітарного стану прибудинкових територій і об’єктів масового перебування та відпочинку населення,

виконавчий комітет сільської ради

ВИРІШИВ:

1. Провести на території Петрівської сільської територіальної громади двомісячник благоустрою з 25 березня по 25 травня 2024 року.

2. Затвердити план заходів з проведення двомісячника благоустрою Петрівської сільської територіальної громади на 2025 рік згідно з додатком.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Дикуна М.М., заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

Сільський голова                                                               Радіон СТАРЕНЬКИЙ

Додаток

до рішення виконавчого комітету Петрівської сільської ради від 25.03.2025 року № 211

План заходів з проведення двомісячника благоустрою Петрівської сільської територіальної громади на 2024 рік

| № п/п | Назва заходу | Очікуваний результат | Площа та об’єм | Термін виконання | Відповідальна особа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Грейдерування ґрунтових доріг | Вирівнювання проїжджих частин ґрунтових доріг. | 35 км | 20 травня | Дикун М.М. |
| 2 | Ямковий ремонт доріг з асфальтним покриттям | Поліпшення стану доріг з асфальтним покриттям | 500 кв.м | 20 травня | Дикун М.М. |
| 3 | Поточний ремонт дорожніх знаків. | Відновлення задовільного естетичного вигляду дорожніх знаків | 25 шт | 20 травня | Дикун М.М. |
| 4 | Оновлення дорожньої розмітки на вулицях громади | Забезпечення безпеки учасників дорожнього руху |  | 20 травня | Дикун М.М. |
| 5 | Фарбування засобів примусового зниження швидкості | Виділення об'єкта на проїжджій частині дороги. | 112 ол. | 20 травня | Дикун М.М. |
| 6 | Ліквідація стихійних сміттєзвалищ | Належний естетичний та санітарний стан | 0,15 га | - | Мороз О.В. |
| 7 | Прибирання вулиць та місць загального користування від сміття та поростів кущів. | Чистота та естетичний зовнішній вигляд вулиць. | 5 га | 20 травня | Мороз О.В. |
| 8 | Прибирання від сміття та надлишків піщано-сольової суміші тротуарів | Постійна чистота місцевих вулиць. | 4 га | Постійно | Мороз О.В. |
| 9 | Благоустрій кладовищ - вивезення сміття, ремонт туалетів, видалення аварійних дерев. Ремонт парканів. Благоустрій братських могил. | Естетичний вигляд територій сільських кладовищ. | 7 клад | 20 травня | Мороз О.В. |
| 10 | Спилювання, кронування, очищення від омели дерев | Естетичний вигляд, відсутність аварійних дерев | 57 шт | 20 квітня | Мороз О.В. |
| 11 | Провести подрібнення гілля у впорядкованих місцях. | Зменшення обсягу накопиченого гілля, покращення санітарного стану території | 1 га | 30 травня | Мороз О.В. |
| 12 | Обрізати гілля в охоронних зонах ліній електропередач. | Запобігання аварійним ситуаціям, забезпечення безперебійного електропостачання | 3 км | 30 травня | Дикун М.М. |
| 13 | Профілактичний ремонт та фарбування громадських колодязів. | Естетичний вигляд та нормальний технічний стан громадських колодязів. | 20 шт | 20 травня | Мороз О.В. |
| 14 | Поточний огляд та ремонт дитячих майданчиків. | Ревізія та відновлення нормального естетичного та робочого стану елементів дитячих майданчиків та їх території. | 17 шт | 20 травня | Мороз О.В. |
| 15 | Ремонт та фарбування альтанок | Справність та естетичний вигляд альтанок | 5 шт | 20 травня | Мороз О.В. |
| 16 | Забезпечити проведення оборювання земельних ділянок із степовою сухостійною травою прилеглих до житлової забудови | Усунення умов виникнення пожежі та мінімізація її наслідків | 10 км | 20 травня | Мороз О.В. |
| 17 | Згідно правил благоустрою проведення заходів щодо прибирання з вулиць будівельних матеріалів та належне утримання прилеглої території домогосподарств. | Звільнення комунальних доріг та тротуарів від будівельних матеріалів та сміття, які складують біля своїх подвір’їв власники домогосподарств. | - | Постійно | Філіпченко І.В. |
| 18 | Профілактичні заходи з населенням, щодо роз’яснення правил благоустрою та прояву сумлінності жителів громади в дотриманні чистоти та порядку на території села. | Сумлінність жителів села в дотриманні місцевих правил благоустрою, стимулювання до підтримки чистоти прилеглої до домогосподарства території. | - | Постійно | Філіпченко І.В. |
| 19 | Впорядкування повітряних ліній інтернет-провайдерів у громаді. | Поліпшення естетичного вигляду вулиць, усунення хаотичного розташування кабелів. | 15 км | 30 травня | Філіпченко І.В. |
| 20 | Чищення дренажних колодязів та дощоприймачів | Забезпечення безперебійного проходження води по дренажним системам та запобігання підтопленню територій під час опадів. | 44 шт | 30 травня | Мороз О.В. |
| 21 | Благоустрій пам’ятників та обелісків на території громади | Збереження належного стану пам’ятників та обелісків, підвищення естетичного вигляду громадських місць. | - | 30 травня | Мороз О.В. |

Керуюча справами (секретар)

Виконавчого комітету                                                       Тетяна ПЕТРОВСЬКА