ПЕТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВИШГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

«06» липня 2023 року                                                                                          № 637

РІШЕННЯ

Про підготовку до осінньо-зимового періоду

2023-2024 років підприємствами, установами та

організаціями, що належать до комунальної власності

Петрівської сільської територіальної громади

Відповідно до ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши доповідь заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дикуна М.М., з метою своєчасної підготовки підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності Петрівської сільської територіальної громади до осінньо-зимового періоду 2023-2024 років, виконавчий комітет сільської ради

ВИРІШИВ:

- Затвердити план заходів з підготовки до осінньо-зимового періоду 2023-2024 років підприємствами, установами та організаціями, що належать до комунальної власності Петрівської сільської територіальної громади та забезпечити його виконання, згідно з додатком.

2. Керівникам комунального підприємства «Петрівський благоустрій» Петрівської сільської ради та комунального підприємства Петрівської сільської ради «Петрівський комбінат комунальних послуг» забезпечити:

2.1. Належну підготовку об'єктів життєзабезпечення, інженерних мереж, дорожнього господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2023-2024 років у термін до 1 жовтня 2023 року.

2.2. Підготовку снігоочисної техніки до роботи в зимовий період, заготовку в необхідній кількості піщано-соляної суміші, створення резерву паливно-мастильних матеріалів до 1 жовтня 2023 року.

3. Контроль та координацію за виконанням цього рішення покласти на заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради                Дикуна М.М.

Сільський голова                                                               Радіон СТАРЕНЬКИЙ

Додаток

до рішення виконавчого комітету

від 06.07.2023 № 637

ПЛАН ЗАХОДІВ

з підготовки до осінньо-зимового періоду 2023-2024 років підприємствами,

установами та організаціями, що належать до комунальної власності

Петрівської сільської територіальної громади

| № з/п | Заходи | Відповідальний | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Керівникам підприємств, установ та організацій провести технічне обслуговування обладнання, системи вентиляції, відповідно до правил пожежної безпеки та вжити невідкладних заходів по усуненню недоліків в питаннях готовності до опалювального сезону 2023-2024 років | Керівники підприємств установ та організацій, закладів культури, медицини, учбових закладів | 01.10.2023 |
| 2 | Укласти договори з газопостачальним підприємством на постачання природного газу, провести закупівлю альтернативних видів палива для твердопаливних котлів (дрова, пелети, вугілля). | Керівники підприємств установ та організацій, закладів культури, медицини, учбових закладів | 01.10.2023 |  |
| 3 | Укласти договори на виконання робіт з сервісного обслуговування газових котлів, твердопаливних котлів, перевірки та очистки димоходів та вентиляційних каналів, технічне обслуговування КВК та сигналізації в тепловому господарстві | Керівники підприємств установ та організацій, закладів культури, медицини, учбових закладів | 01.10.2023 |  |
| 4 | Передбачити необхідні засоби для проведення прибирання доріг та тротуарів від снігового покриву, придбання піску та солі для підсипки доріжок у зимовий період | Директор КП «Петрівський благоустрій» | 01.10.2023 |  |
| 5 | Створити план спільних дій, спрямований на локалізацію можливих наслідків аварій на системах газо-, електро-, тепло-, водопостачання та водовідведення усіх форм власності. | Керівники підприємств установ та організацій, закладів культури, медицини, учбових закладів | 01.08.2023 |  |
| 6 | Постійно дотримуватись режиму енергозбереження та вжити заходів з метою забезпечення економних витрат електроенергії та твердого палива для безперебійної роботи в осінньо-зимовий період. | Керівники підприємств установ та організацій, закладів культури, медицини, учбових закладів | 01.10.2023 |

Керуюча справами

(секретар) виконавчого комітету                                Тетяна ПЕТРОВСЬКА