[image: image1.png]



ПЕТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВИШГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
«31» березня 2026 року                                                                                      № 186
РІШЕННЯ

Про проведення двомісячника 

благоустрою Петрівської сільської 

територіальної громади
Відповідно до ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 34 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 березня 2010 року № 777-р «Деякі питання проведення щорічної акції «За чисте довкілля» та дня благоустрою території населених пунктів», з метою здійснення комплексу заходів з благоустрою території Петрівської сільської територіальної громади, поліпшення естетичного, санітарного стану прибудинкових територій і об’єктів масового перебування та відпочинку населення,

виконавчий комітет сільської ради 

ВИРІШИВ:

1. Провести на території Петрівської сільської територіальної громади двомісячник благоустрою з 1 квітня по 1 червня 2026 року.

2. Затвердити план заходів з проведення двомісячника благоустрою Петрівської сільської територіальної громади на 2026 рік згідно з додатком.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Дикуна М.М., заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.
Сільський голова                                                               Радіон СТАРЕНЬКИЙ
	Додаток

	до рішення виконавчого комітету Петрівської сільської ради  від 31.03.2026 року № 186


План заходів з проведення двомісячника благоустрою Петрівської сільської територіальної громади на 2026 рік
	№

п/п
	Назва заходу
	Очікуваний результат 
	Площа та об’єм 
	Термін виконання
	Відповідальна особа

	1
	Грейдерування ґрунтових доріг
	Забезпечення належного експлуатаційного стану ґрунтових доріг та покращення проїзду.
	35 км
	20 травня
	Дикун М.М.

	2
	Ямковий ремонт доріг з асфальтним покриттям
	Усунення пошкоджень дорожнього покриття та підвищення безпеки дорожнього руху
	500 кв.м
	20 травня
	Дикун М.М.

	3
	Оновлення дорожньої розмітки на вулицях громади
	Забезпечення належної організації дорожнього руху та підвищення безпеки його учасників.
	-
	20 травня
	Дикун М.М.

	4
	Поточний ремонт дорожніх знаків
	Відновлення технічного стану та забезпечення належної видимості дорожніх знаків.
	25 шт
	20 травня
	Дикун М.М.

	5
	Встановлення/відновлення дорожніх дзеркал огляду
	Підвищення безпеки дорожнього руху на ділянках з обмеженою оглядовістю.
	5 шт
	20 травня
	Дикун М.М.

	6
	Фарбування засобів примусового зниження швидкості
	Підвищення їх видимості та безпеки для учасників дорожнього руху.
	112 од.
	20 травня
	Дикун М.М.

	7
	Чищення дренажних колодязів  та дощоприймачів
	Забезпечення належного водовідведення та запобігання підтопленням.
	44 шт 
	30 травня
	Мороз О.В.

	8
	Ліквідація стихійних сміттєзвалищ
	Усунення несанкціонованих місць накопичення відходів та покращення санітарного стану території.
	0,15 га 
	квітень-травень
	Мороз О.В.

	9
	Прибирання вулиць та місць загального користування від сміття та поростів кущів.
	Забезпечення належного санітарного та естетичного стану території громади.
	5 га
	20 травня
	Мороз О.В.

	10
	Прибирання від сміття та надлишків піщано-сольової суміші тротуарів 
	Забезпечення належного санітарного стану та безпечного пересування пішоходів.
	4 га
	Постійно
	Мороз О.В.

	11
	Благоустрій кладовищ
	Приведення територій кладовищ до належного санітарного та естетичного стану.
	7 клад
	20 травня
	Мороз О.В.

	12
	Спилювання, кронування, очищення від омели дерев
	Усунення аварійних дерев та покращення санітарного стану зелених насаджень.
	57 шт
	20 квітня
	Мороз О.В.

	13
	Подрібнення гілля у впорядкованих місцях
	Зменшення обсягів рослинних відходів та впорядкування територій їх складування.
	1 га
	30 травня
	Мороз О.В.

	14
	Обрізка гілля в охоронних зонах ліній електропередач
	Запобігання аварійним ситуаціям та забезпечення стабільного електропостачання.
	3 км 
	30 травня
	Дикун М.М.

	15
	Профілактичний ремонт та фарбування громадських колодязів.
	Забезпечення належного технічного та естетичного стану об’єктів.
	20 шт
	20 травня
	Мороз О.В.

	16
	Поточний огляд та ремонт дитячих майданчиків.
	Забезпечення безпечного та належного технічного стану дитячих майданчиків.
	17 шт
	20 травня
	Мороз О.В.

	17
	Ремонт та фарбування альтанок
	Забезпечення належного технічного та естетичного стану малих архітектурних форм.
	5 шт
	20 травня
	Мороз О.В.

	18
	Оборювання земельних ділянок із сухостійною рослинністю прилеглих до житлової забудови територій
	Запобігання виникненню пожеж та мінімізація ризиків їх поширення.
	10 км
	20 травня
	Мороз О.В.

	19
	Контроль за утриманням прилеглих територій та прибиранням будівельних матеріалів. 
	Усунення захаращення вулиць і тротуарів та забезпечення належного благоустрою.
	територія громади
	Постійно
	Філіпченко І.В.

	20
	Проведення роз’яснювальної роботи з населенням щодо дотримання правил благоустрою
	Підвищення рівня відповідальності мешканців за санітарний стан території.
	територія громади
	Постійно
	Філіпченко І.В.

	21
	Організація та проведення загальносільських толок із залученням жителів громади
	Залучення мешканців до благоустрою та покращення санітарного стану території.
	територія громади
	Квітень-травень
	Філіпченко І.В.

	22
	Впорядкування повітряних ліній інтернет-провайдерів у громаді.
	Усунення хаотичного розміщення кабелів та покращення естетичного вигляду вулиць.
	15 км 
	30 травня
	Філіпченко І.В.

	23
	Благоустрій пам’ятників та обелісків на території громади 
	Збереження належного стану об’єктів та впорядкування прилеглих територій.
	-
	30 травня
	Мороз О.В.


Керуюча справами (секретар)
Виконавчого комітету                                                       Тетяна ПЕТРОВСЬКА
