ПЕТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВИШГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

«07» липня 2022 року                                                                                           № 200

РІШЕННЯ

Про підготовку до осінньо-зимового періоду

підприємствами, установами та організаціями,

що належать до комунальної власності

Петрівської сільської територіальної громади

Відповідно до ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши доповідь заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дикуна М.М., з метою своєчасної підготовки підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності Петрівської сільської територіальної громади до осінньо-зимового періоду, виконавчий комітет сільської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити план заходів з підготовки до осінньо-зимового періоду 2022-2023 років підприємствами, установами та організаціями, що належать до комунальної власності Петрівської сільської територіальної громади та забезпечити його виконання, згідно з додатком.

2. Керівникам комунального підприємства «Петрівський благоустрій» Петрівської сільської ради та комунального підприємства Петрівської сільської ради «Петрівський комбінат комунальних послуг» забезпечити:

2.1. Належну підготовку об'єктів життєзабезпечення, інженерних мереж, дорожнього господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 років у термін до 1 жовтня 2022 року.

2.2. Підготовку снігоочисної техніки до роботи в зимовий період, заготовку в необхідній кількості піщано-соляної суміші, створення резерву паливно-мастильних матеріалів до 15 жовтня 2022 року.

3. Контроль та координацію за виконанням цього рішення покласти на заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради                Дикуна М.М.

Сільський голова                           	                               Радіон СТАРЕНЬКИЙ

Додаток

до рішення виконавчого комітету

від 07.07.2022 № 200

ПЛАН ЗАХОДІВ

з підготовки до осінньо-зимового періоду 2022-2023 років підприємствами, установами та організаціями, що належать до комунальної власності Петрівської сільської територіальної громади

| № з/п | Заходи | Хто відповідальний | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Керівникам підприємств, установ та організацій вжити невідкладних заходів по усуненню недоліків в питаннях готовності до опалювального сезону 2022-2023 років | Керівники підприємств установ та організацій | 01.10.2022 |
| 2 | Провести закупівлю природнього газу та альтернативних видів палива для твердопаливних котлів (дрова, пелети, вугілля) | Керівники підприємств установ та організацій | 01.10.2022 |
| 3 | Керівникам підприємств, установ та організацій додержуватись режиму енергозбереження та вжити заходів з метою забезпечення економного витрачання електроенергії та твердого палива для безперебійної роботи в осінньо-зимовий період. | Керівники закладів культури, медицини, учбових закладів | 01.10.2022 |
| 4 | Комунальному підприємству «Петрівський благоустрій» Петрівської сільської ради передбачити необхідні засоби для проведення прибирання доріг та тротуарів від снігового покриву, придбання піску та солі для підсипки доріжок у зимовий період | Директор комунального підприємства «Петрівський благоустрій» Петрівської сільської ради | 01.10.2022 |
| 5 | Комунальному підприємству Петрівської сільської ради «Петрівський комбінат комунальних послуг» провести ремонт водонапірної башні за адресою вул. Бучанська | Директор комунального підприємства Петрівської сільської ради «Петрівський комбінат комунальних послуг» | 01.08.2022 |
| 6 | Комунальному підприємству Петрівської сільської ради «Петрівський комбінат комунальних послуг» з метою захисту та уникнення аварійних ситуацій на водопровідних спорудах провести видалення дерев на земельних ділянках, які перебувають в постійному користуванні підприємства | Директор комунального підприємства Петрівської сільської ради «Петрівський комбінат комунальних послуг» | 01.10.2022 |
| 7 | Комунальному підприємству «Петрівський благоустрій» Петрівської сільської ради з метою захисту та уникнення аварійних ситуацій на водопровідних спорудах провести видалення дерев на земельних ділянках комунальної власності в межах зони санітарної охорони (30 метрів від водозабірної споруди) | Директор комунального підприємства «Петрівський благоустрій» Петрівської сільської ради | 01.10.2022 |

Керуюча справами

(секретар) виконавчого комітету                                Тетяна ПЕТРОВСЬКА