ПЕТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВИШГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

«11» травня 2022 року                                                                                      № 144

РІШЕННЯ

Про проведення місячника

благоустрою Петрівської сільської

територіальної громади

Відповідно до ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 34 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 березня 2010 року № 777-р «Деякі питання проведення щорічної акції «За чисте довкілля» та дня благоустрою території населених пунктів», з метою здійснення комплексу заходів з благоустрою території Петрівської сільської територіальної громади, поліпшення естетичного, санітарного стану прибудинкових територій і об’єктів масового перебування та відпочинку населення,

виконавчий комітет сільської ради

ВИРІШИВ:

1. Провести на території Петрівської сільської територіальної громади місячник благоустрою з 16 травня по 16 червня 2022 року.

2. Затвердити план заходів з проведення місячника благоустрою Петрівської сільської територіальної громади на 2022 рік згідно з додатком.

3. Доручити Дикуну М.М., заступнику сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, створити штаб з питань організації проведення місячника благоустрою Петрівської сільської територіальної громади.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Дикуна М.М., заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

Сільський голова                                                               Радіон СТАРЕНЬКИЙ

Додаток

до рішення виконавчого комітету Петрівської сільської ради від 11.05.2022 року № 144

План заходів з проведення місячника благоустрою Петрівської сільської територіальної громади на 2022 рік

| № п/п | Назва заходу | Очікуваний результат | Площа та об’єм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Грейдерування ґрунтових доріг | Вирівнювання проїжджих частин ґрунтових доріг. | 15 км |
| 2 | Ямковий ремонт доріг з асфальтним покриттям | Поліпшення стану доріг з асфальтним покриттям | 210 м2 |
| 3 | Ліквідація стихійних сміттєзвалищ | Належний естетичний та санітарний стан | 2 шт |
| 4 | Прибирання вулиць від сміття, поростів кущів. Місця загального користування | Чистота та естетичний зовнішній вигляд вулиць. | 4,5 га |
| 5 | Прибирання від сміття тротуарів та узбіч від піщаної суміші | Постійна чистота центральних вулиць громади. | 5000 м.п. |
| 6 | Фарбування лежачих поліцейських. | Виділення об'єкта на проїжджій частині дороги | 150 шт |
| 7 | Благоустрій кладовищ - вивезення сміття, ремонт туалетів, спилювання аварійних дерев. Ремонт парканів. Благоустрій братських могил | Естетичний вигляд територій сільських кладовищ. | 8 клщ,-га |
| 8 | Благоустрій та озеленення територій | Естетичний вигляд об’єктів загального користування (парків, сквер, клумб, алей, рекреаційної зони). | - |
| 9 | Покіс трави на узбіччях доріг та в місцях загального користування | Естетичний зовнішній вигляд вулиць. | 2 га |
| 10 | Спилювання, кронування, очищення від омели дерев | Естетичний вигляд, відсутність аварійних дерев. | 70 шт. |
| 11 | Фарбування бордюрного каменю | Естетичний вигляд та безпека дорожнього руху. | 2 км |
| 12 | Дорожня розмітка вулицях сіл громади | Естетичний вигляд та безпека дорожнього руху. | 3 км |
| 13 | Фарбування пішохідних переходів | Естетичний вигляд та безпека дорожнього руху. | 15 шт. |
| 14 | Поточний ремонт дорожніх знаків | Ревізія та відновлення нормального естетичного вигляду дорожніх знаків. | 45 шт. |
| 15 | Проведення заходів щодо прибирання з вулиць будівельних матеріалів та сміття власниками прилеглих домогосподарств, з притягненням їх до адміністративної відповідальності згідно правил благоустрою Петрівської громади. | Звільнення комунальних доріг та тротуарів від будівельних матеріалів та сміття. | - |
| 16 | Догляд за скверами. Розконсервування фонтанів (водограїв) | Естетичний вигляд, облаштовані місця відпочинку та дозвілля громадян. | 2 шт- |
| 17 | Прибирання, поточний ремонт елементів дитячих майданчиків | Ревізія та відновлення нормального естетичного та робочого стану елементів дитячих майданчиків та їх території. | 17 шт. |
| 18 | Ремонт та фарбування бесідок | Естетичний зовнішній вигляд | 8 шт. |
| 19 | Ремонт туалету | Безперебійна робота туалету. | - |

Секретар виконавчого комітету                                    Тетяна ПЕТРОВСЬКА