НОВОПЕТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВИШГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

«10» березня 2023 року                                                                                       № 496

РІШЕННЯ

Про проведення двомісячника благоустрою

Петрівської сільської територіальної громади

Відповідно до ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 34 Закону України «Про благоустрій населених пунктів, з метою здійснення комплексу заходів з благоустрою території Петрівської сільської територіальної громади, поліпшення естетичного, санітарного стану прибудинкових територій і об’єктів масового перебування та відпочинку населення,

виконавчий комітет сільської ради

ВИРІШИВ:

1. Провести на території Петрівської сільської територіальної громади двомісячник благоустрою з 15 березня по 15 травня 2023 року.

2. Затвердити план заходів з проведення двомісячника благоустрою Петрівської сільської територіальної громади на 2023 рік згідно з додатком.

3. Доручити Костюк С.О., секретарю сільської ради створити штаб з питань  організації проведення місячника благоустрою в Петрівській сільській територіальній громаді.

4. Контроль за виконання даного рішення покласти на комісію з питань бюджету, комунального майна та розвитку інфраструктури громади.

Сільський голова                                                                  Радіон СТАРЕНЬКИЙ

Додаток

до рішення виконавчого комітету Петрівської сільської ради від 10.03.2023 року № 496

План заходів з проведення місячника благоустрою Петрівської сільської територіальної громади на 2023 рік

| № п/п | Назва заходу | Очікуваний результат | Площа та об’єм | Термін виконання | Відповіда-льна особа | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Грейдерування ґрунтових доріг | Вирівнювання проїжджих частин ґрунтових доріг. | 35 км | 15 травня | Дикун М.М. |  |
| 2 | Ямковий ремонт доріг з асфальтним покриттям | Поліпшення стану доріг з асфальтним покриттям | 370 кв.м | 15 травня | Дикун М.М. |  |
| 3 | Ліквідація стихійних сміттєзвалищ | Належний естетичний та санітарний стан | 0,25 га | - | Мороз О.В. |  |
| 4 | Прибирання вулиць від сміття, поростів кущів. Місця загального користування | Чистота та естетичний зовнішній вигляд вулиць. | 27га | 15 травня | Мороз О.В. |  |
| 5 | Прибирання від сміття тротуарів | Постійна чистота центральних вулиць. | 4 га | Постійно | Мороз О.В. |  |
| 6 | Фарбування лежачих поліцейських. | Виділення об'єкта на проїжджій частині дороги | 111 | 15 травня | Дикун М.М. |  |
| 7 | Благоустрій кладовищ - вивезення сміття, ремонт туалетів, спилювання аварійних дерев. Ремонт парканів. Благоустрій братських могил | Естетичний вигляд територій сільських кладовищ. | 6 клад./ 20 га | 22 квітня | Мороз О.В. |  |
|  | Спилювання, кронування, очищення від омели дерев | Естетичний вигляд, відсутність аварійних дерев | 31 шт | 22 квітня | Мороз О.В. |  |
| 8 | Профілактичний ремонт та фарбування громадських колодязів. | Естетичний вигляд та нормальний технічний стан громадських колодязів. | 40 шт | 15травня | Мороз О.В. |  |
| 9 | Прибрати та провести поточний ремонт дитячих майданчиків. | Ревізія та відновлення нормального естетичного та робочого стану елементів дитячих майданчиків та їх території. | 40 шт | 15 травня | Мороз О.В. |  |
| 10 | Поточний ремонт дорожніх знаків. | Ревізія та відновлення нормального естетичного вигляду дорожніх знаків | 37 | 15 травня | Дикун М.М. |  |
| 11 | Згідно правил благоустрою проведення заходів щодо прибирання з вулиць будівельних матеріалів та сміття, власниками прилеглих домогосподарств. | Звільнення комунальних доріг та тротуарів від будівельних матеріалів та сміття, що їх складують біля своїх подвір’їв власники домогосподарств. | 500 га | Постійно | Філіпченко І.В. |  |
| 12 | Профілактичні заходи з населенням, щодо роз’яснення правил благоустрою та прояву сумлінності жителів громади в дотриманні чистоти та порядку на території села. | Сумлінність жителів села в дотриманні місцевих правил благоустрою, стимулювання до наведення чистоти прилеглої до домогосподарства території. | - | Постійно | Філіпченко І.В. |  |
| 14 | Оновлення дорожньої розмітки на вулицях громади |  |  | 15 травня | Дикун М.М. |  |
| 15 | Ремонт та фарбування альтанок |  | 12 | 15 травня | Мороз О.В. |  |

Секретар виконавчого комітету                                       Тетяна ПЕТРОВСЬКА