Додаток №3

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Петрівської сільської  ради від 10.03.2023 року № 1355

ПРОГРАМА

«Енергозбереження ( підвищення енергоефективності)  Петрівської сільської

територіальної громади на 2023-2025 роки»

Паспорт Програми

| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Виконавчий комітет Петрівської сільської ради (далі – виконком) |
| --- | --- | --- |
| 2. | Назва документа про розроблення Програми | Закон України «Про енергетичну ефективність», стаття 8 Закону України «Про основи національної безпеки», Енергетична стратегія України на період до 2035 року «Безпека, енергоефективності, конкурентоспроможність» |
| 3. | Розробник Програми | Відділ комунальної власності, будівництва та інвестицій Петрівської сільської ради |
| 4. | Відповідальні виконавці Програми | Відділ комунальної власності, будівництва та інвестицій Петрівської сільської ради, комунальні підприємства, організації, установи |
| 5. | Учасники Програми (співвиконавці) | Виконавчі органи та структурні підрозділи Петрівської сільської ради, підприємства, організації |
| 6. | Мета Програми | Спрямована на комплексне вирішення проблеми підвищення ефективності використання та зменшення споживання енергоресурсів в бюджетній сфері, використання інноваційних технічних, технологічних, організаційних рішень, створення економічно привабливих умов для інвестиційних проєктів |
| 7. | Термін реалізації Програми | 2023-2025 роки |
| 8. | Основні джерела фінансування заходів Програми | Виконання заходів Програми буде здійснюватися шляхом фінансування з бюджету Петрівської сільської територіальної громади, обласного та державного бюджетів |
| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього (грн) в.ч. | Обсяг фінансових ресурсів визначається щорічно під час формування бюджету Петрівської сільської територіальної громади на відповідний рік в межах видатків, передбачених головним розпорядникам бюджетних коштів, що задіяні в реалізації заходів енергозбереження |

1. Загальні положення

Програма енергоефективності та енергозбереження на 2023-2025 роки розроблена відповідно до положень Закону України «Про енергетичну ефективність», статті 8 ЗУ «Про основи національної безпеки»,  Енергетичної стратегії України на період до 2035 року «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність».

В рамках енергетичної стратегії України на період до 2035 року Петрівська  територіальна громада ставить за мету збільшувати використання відновлюваних джерел енергії.

Станом на лютий 2023 року в комунальній власності Петрівської територіальної громади знаходиться 30 будівель.

Загалом витрати на енергоресурси в бюджетній сфері Петрівської територіальної громади за період 01.01.2021-01.01.2023  склали більше 21,996 млн. грн.

Програми енергозбереження та енергоефективності Сквирської міської ради на 2023-2024 роки (далі Програма) спрямована на:

- вирішення проблеми підвищення ефективності використання та зменшення споживання енергоресурсів бюджетними закладами та установами;

-  розширення обсягів використання альтернативних видів палива для опалення громадських будинків і споруд, збільшення обсягів і сфери застосування нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії;

- використання інноваційних технічних, технологічних, організаційних рішень, створення економічно привабливих умов для реалізації  інвестиційних проектів у сфері енергозбереження та енергоефективності.

2. Мета і завдання

Програма розроблена відповідно до Законів України «Про енергетичну ефективність», «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 8 ЗУ «Про основи національної безпеки»,  Енергетичної стратегії України на період до 2035 року «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність».

Мета Програми: забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів бюджетними закладами та установами, скорочення бюджетних витрат на використання енергоресурсів, удосконалення системи енергоменеджменту, підвищення культури енергоспоживання.

Програма включає енергозберігаючі заходи, виконання яких спрямоване на забезпечення реалізації в громаді державної політики у сфері енергозбереження, вдосконалення системи управління енергоспоживанням, спрямованої на підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів у бюджетній та комунальній сферах, формування у населення міста світогляду, орієнтованого на енергозбереження, отримання енергозберігаючого, соціального та економічного ефекту.

Комплекс цих заходів сформований на основі пропозицій виконавчих органів Петрівської сільської ради. Виконання цих заходів дасть можливість залучити заощаджені кошти на покращення стану комунального господарства, його модернізацію і розвиток, підвищити надійність та якість енергопостачання:

1. Зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів у бюджетній сфері, за рахунок стимулювання та впровадження енергозберігаючих заходів;

2. Впровадження новітніх енергоефективних та енергоощадних технологій;

3. Популяризацію економічних, екологічних та соціальних переваг енергозбереження, підвищення управлінського та освітнього рівнів у цій сфері;

4. Скорочення поточних видатків бюджету територіальної громади за рахунок реалізації капітальних проектів у сфері енергозбереження та енергоефективності, встановлення контролю за споживанням енергоносіїв в усіх сферах громади;

6. Залучення коштів бюджетів усіх рівнів, а також грантових і кредитних коштів на реалізацію заходів з енергозбереження в бюджетній та соціальних сферах громади;

7. Запровадження часткового використання альтернативних та місцевих видів палива бюджетною сферами громади;

8. Постійний моніторинг споживання енергоносіїв у бюджетній сфері громади та впровадження енергозберігаючих заходів.

3. Очікуванні результати

Виконання Програми дасть знизить викиди парникових газів. Також кожен з реалізованих проектів Програми призведе до економії енергоресурсу на 5-40%, що призведе до зменшення вартості утримання самої будівлі, та в цілому підвищить енергоефективність та енергонезалежність Петрівської територіальної громади.

4. Фінансування

Фінансування проводиться за рахунок коштів бюджету Петрівської сільської територіальної громади, обласного бюджету, субвенцій державного бюджету, грантів, технічної допомоги МФО та приватних інвестицій.

5. Перелік напрямів діяльності та заходів Програми

| № з/п | Назва напряму (завдання) програми | Перелік заходів програми | Тер-мін вико-нан-ня за-ходу | Виконавці | Дже-рела фінан-суван-ня | Загальна кошто-рисна вартість, тис. грн. | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн, у тому числі: |  |  |  | Очіку-ваний резуль-тат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Держав-ний бюджет | Обласний бюджет | Місцеві бюджети | Разом |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Термомодерні-зація об’єктів бюджетної сфери (заміна та установка енергозбері-гаючих вікон і дверей, утеплення стін, дахів, підвалів та інше) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Капітальний ремонт з заходами енергозбереження, енергоефективності, термомодернізацією Новопетрівської гімназії №1 Петрівської сільської ради за адресою: Київська область, Вишгородський район, село Нові Петрівці, вулиця Свято-Покроська, будинок, 52 (будівлі літер А, Д та Е) | 2023 | Відділ комунальної власності, будівництва та інвестицій Петрівської сільської ради, Новопетрівська гімназія №1 Петрівської сільської ради | Облас-ний бюд-жет, місце-вий бюд-жет |  | 0,00 | 0,00 | 260,00 | 260,00 | Об’єкт |
| 1.2. |  | Капітального ремонту ( термомодернізація) адміністартивної будівлі за адресою: вулиця Князя Святослава,13 с. Старі Петрівці Вишгородського району Київської області | 2023 | Відділ комунальної власності, будівництва та інвестицій Петрівської сільської ради | місце-вий бюд-жет |  | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | Об’єкт |
| 1.3. |  | Капітальний ремонт покрівлі без заміни несучих конструкцій Новопетрівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №2, по вул. Свято-Покровська, 270 в с. Нові Петрівці Вишгородського району Київської області | 2023 | Відділ комунальної власності, будівництва та інвестицій Петрівської сільської ради, Новопетрівська гімназія №2 Петрівської сільської ради | Місце-вий бюд-жет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Об’єкт |
| 2 | Альтернативні види опалення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Придбання та встановлення теплогенератору модульного (блочно-модульна котельня) за адресою: | 2023 | Відділ комунальної власності, будівництва та інвестицій Петрівської сільської ради, КЗДО (ЯС) КТ «Пролісок» Петрівської сільської ради | Місце-вий бюд-жет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Об’єкт |
|  |  | Придбання та встановлення теплового насосу повітря-вода за адресою: вулиця Князя Святослава,13 с. Старі Петрівці Вишгородського району Київської області | 2024 | Відділ комунальної власності, будівництва та інвестицій Петрівської сільської ради, | Місце-вий бюд-жет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Об’єкт |
|  |  | Придбання та встановлення теплового насосу повітря-вода за адресою: провулок Кримінського, 7-А с. Старі Петрівці Вишгородського району Київської області | 2024 | Відділ комунальної власності, будівництва та інвестицій Петрівської сільської ради, КНП «ЦПМСД» Петрівської сільської ради | Місце-вий бюд-жет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Об’єкт |
|  |  | Придбання та встановлення теплового насосу повітря-вода за адресою: вулиця Вітряного, 1, с. Лютіж Вишгородського району Київської області | 2024 | Відділ комунальної власності, будівництва та інвестицій Петрівської сільської ради, | Місце-вий бюд-жет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Об’єкт |
|  |  | Придбання та встановлення теплового насосу повітря-вода за адресою: вулиця Свято-Покровська, 220, с. Нові Петрівці Вишгородського району Київської області |  | Відділ комунальної власності, будівництва та інвестицій Петрівської сільської ради, | Місце-вий бюд-жет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Об’єкт |
|  | Альтернативні види енергозабезпечення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Придбання та встановлення автономної сонячної станції для резервного живлення за адресою: вулиця Свято-Покровська, 171, с. Нові Петрівці Вишгородського району Київської області | 2023 | Відділ комунальної власності, будівництва та інвестицій Петрівської сільської ради, | Місце-вий бюд-жет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Об’єкт |

6. Звітність, контроль та відповідальність за використанням коштів

Організація ведення бухгалтерського обліку і контроль за правильним  використанням коштів, покладається на головного розпорядника коштів.

Складання та подання фінансової звітності про використання коштів із спеціального рахунку місцевого бюджету здійснюється за формою і порядком, встановленим Державною казначейською службою України.

Контроль цільового та ефективного використання коштів спеціального фонду місцевого бюджету здійснюють у межах своїх повноважень органи, на які згідно із законодавством покладені такі функції.

Посадові особи розпорядника коштів несуть відповідальність за цільове використання коштів згідно з чинним законодавством.

7. Контроль за виконанням Програми

Загальне управління та контроль в процесі здійснення цієї Програми покладено на виконавчий комітет та постійні комісії Петрівської сільської ради.

До Програми можуть бути внесені зміни та доповнення у порядку, встановленому чинним законодавством України та нормативними актами.

Секретар сільської ради					Світлана КОСТЮК