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ПЕТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ВИШГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

«24» грудня 2024 року                                                                                                      № 1987
РІШЕННЯ
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об’єктів комунальної власності Петрівської сільської 
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с. Нові Петрівці
2024 рік
1. Паспорт Програми 
	1 
	Назва Програми
	Програма «Капітальне будівництво, реконструкція та капітальний ремонт об’єктів комунальної власності Петрівської сільської територіальної громади на 2025-2027 роки»

	2
	Законодавча база
	Конституція України, закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про архітектурну діяльність», «Про основи містобудування» та інші нормативно-правові акти 

	3
	Розробник Програми 
	Петрівська сільська рада 

	4
	Виконавець Програми 
	Петрівська сільська рада

	5 
	Термін реалізації Програми
	2025-2027 роки

	6
	Фінансове 
забезпечення Програми 
	Сільський бюджет, інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством України

	7
	Загальний орієнтовний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми (грн.)
	2025 рік
	2026 рік
	2027 рік

	
	
	25 945 387
	-
	-



2. Загальні положення
Одним з найважливіших пріоритетів розвитку Петрівської сільської територіальної громади є розвиток будівельної галузі. Уведення в дію нових, проведення реконструкції або капітального ремонту важливих для громади об’єктів: житлово-комунального призначення, інженерно-транспортної інфраструктури, благоустрою, освіти, охорони здоров’я, культури, спорту, адміністративних будівель тощо сприяють підвищенню ефективності й надійності функціонування житлово-комунальної системи, доступності та якості соціальних і транспортних послуг для населення, створенню комфортного життєвого простору, покращенню якості життя населення громади.
Програма спрямована на реалізацію завдань і заходів державної та місцевої політики у сфері будівництва.
З метою підтримання повноцінного життєвого середовища, Програмою передбачається нове будівництво, реконструкція та капітальний ремонт  важливих об’єктів житлово-комунального та соціального призначення, інженерно-транспортних мереж сполучення тощо.
Програма розроблена відповідно до вимог Бюджетного, Цивільного, Господарського, Земельного кодексів України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про архітектурну діяльність», «Про основи містобудування».
Програмою передбачена реалізація заходів з будівництва об’єктів інфраструктури комунальної власності громади коштом бюджету Петрівської сільської територіальної громади, Державного й обласного бюджетів, а також інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

3. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма
Будівництво – комплексна багатогранна діяльність суспільства, спрямована на створення матеріально-просторового середовища життєдіяльності людини.
Діяльність у сфері будівництва охоплює вишукування, проектування та управління процесами реалізації заходів, що визначають формування й розвиток функціональної та архітектурно-планувальної структури міста згідно з демографічними, соціальними, економічними вимогами та природно-екологічними умовами, розвиток інженерної та транспортної інфраструктури, збереження й збагачення навколишнього середовища.
Моніторинг стану містобудівної сфери свідчить про певне зниження темпів розвитку будівельної галузі громади, що обумовлено, передусім, негативним впливом наслідків економічної кризи.
Стан багатьох об’єктів житлово-комунального призначення, інженерно-транспортної інфраструктури, благоустрою, освіти, охорони здоров’я, культури, спорту, адміністративних будівель тощо, не відповідає чинним будівельним нормам і не задовольняє сучасних потреб суспільства, що негативно позначається на якості життя мешканців громади.
Програма спрямована на вирішення основних проблемних питань розбудови Петрівської сільської територіальної громади шляхом будівництва, капітального ремонту об’єктів, передбачених переліком її заходів і завдань (додаток), у таких напрямах: 
· Об'єкти комунального будівництва
Житлово-комунальне господарство — це багатогалузевий комплекс, що включає: житло, інженерні мережі та споруди (водопостачання, водовідведення, електропостачання, газопостачання тощо).
Зважаючи на нерівномірне освоєння територій населених пунктів громади та зношеність відповідних інженерних мереж є необхідність в капітальному ремонті або будівництві нових об’єктів.
Інші інженерні споруди та мережі не відповідають чинним санітарним, екологічним нормам і стандартам, що призводить до виникнення аварійних ситуацій під час їх експлуатації.
Для вирішення зазначених проблем у галузі житлово-комунального господарства є необхідність у будівництві нових, реконструкції або капітальному ремонті наявних об’єктів комунального господарства.
· Нове будівництво, реконструкція та капітальний ремонт об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури
На сучасному етапі розвитку економіки громади транспорт та його інженерна інфраструктура (дороги) виступають необхідними елементами побудови ефективної системи регулювання транспортної політики та основними логістичними компонентами розвитку промисловості й бізнесу в громаді.
Розбудова та модернізація інженерно-транспортної інфраструктури громади є одним з найважливіших пріоритетів забезпечення інвестиційної привабливості Петрівської сільської територіальної громади. 
На сьогодні наявна проблема перевантаження транспортних магістралей громади через зростання кількості учасників руху та його високу інтенсивність. Незадовільний технічний стан наявних інженерно-транспортних мереж і споруд створює небезпеку виникнення аварійних ситуацій.
Ураховуючи зазначене та розуміючи, що розвиток регіону розпочинається з розвитку його транспортної інфраструктури, передбачається вирішувати вищезазначені проблемні питання за рахунок будівництва, реконструкції та капітального ремонту центральних і внутрішньоквартальних доріг, тощо.
· Нове будівництво, реконструкція та капітальний ремонт об’єктів благоустрою
Благоустрій Петрівської сільської територіальної громади є одним з пріоритетних напрямів єдиної системи розвитку й функціонування всього комунального господарства. 
До об’єктів благоустрою населених пунктів належать території загального користування – парки, рекреаційні зони, сквери, майдани, площі, зупинки громадського транспорту, кладовища тощо.
Для забезпечення комфортного перебування, відпочинку та дозвілля  мешканців і гостей міста є потреба в постійній розбудові та благоустрої території загальних місць користування, поховання, приведення наявних об’єктів благоустрою, технічний стан яких не відповідає сучасним державним стандартам і нормам, до задовільного стану шляхом реконструкції та капітального ремонту. 
· Об’єкти будівництва освітніх установ і закладів
Підвищення доступності та якості послуг у галузі освіти – один з пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку громади на середньострокову перспективу.
Для здійснення державної освітньої політики, спрямованої на дотримання прав дітей і молоді на здобуття якісної доступної освіти, та з метою задоволення потреб у дошкільній і позашкільній освіті необхідно створення нових навчальних закладів шляхом реконструкції будівель комунальної власності та капітального ремонту діючих.
У зв’язку зі стрімким розвитком індивідуального будівництва на території громади та нерівномірного розселення громадян, наявне перевантаження закладів як середньої та дошкільної освіти. Стан навчальних закладів комунальної власності громади не відповідає сучасним стандартам і нормам. Усе це негативно впливає на якість освіти та створює соціальну напругу. У зв’язку з означеним питання забезпечення дошкільними, шкільними та позашкільними навчальними закладами дітей громади залишається вкрай важливим.
Для поліпшення ситуації потрібно здійснювати будівництво нових, реконструкцію та капітальний ремонт діючих будівель навчальних закладів комунальної форми власності та інженерних мереж до них.
· Об’єкти будівництва медичних установ і закладів
Діяльність галузі охорони здоров’я громади спрямована на забезпечення належного рівня надання медичної допомоги населенню, проведення профілактичних заходів, запобігання захворюванням, зміцнення матеріально-технічної бази закладів галузі, забезпечення їх стабільного функціонування.
Галузь охорони здоров’я потребує посиленої уваги як місцевих органів, так і держави. У зв’язку з забезпеченням належного доступу громадян до вторинної ланки медичної допомоги є необхідність будівництва нового закладу стаціонарного лікування, матеріально-технічна база якого має відповідатиме сучасним стандартам лікування або потребам населення у якісному медичному обслуговуванні.
· Об’єкти будівництва установ і закладів культури
Основними засадами державної політики у сфері культури є захист і збереження культурної спадщини як основи національної культури, турбота про її розвиток, створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня, естетичного виховання громадян, доступності освіти у сфері культури для дітей та юнацтва, задоволення культурних потреб, розвитку закладів культури.
Зважаючи на нерівномірне освоєння територій населених пунктів громади, стрімкий розвиток індивідуального будівництва на території громади є проблема в доступності до вказаних  закладів. Для створення належних матеріально-технічних умов подальшого розвитку галузі, покращення умов надання якісних театрально-видовищних послуг населенню громади, формування морально-етичних, естетичних, духовних потреб і орієнтацій для дітей, підлітків, дорослого населення  є потреба в створенні та новому будівництві центрів дитячого дозвілля, інших закладів та установ культури. 
· Об’єкти будівництва споруд, установ та закладів фізичної  культури і спорту
Діяльність у галузі спорту спрямована на розвиток фізичної та духовної культури людини. Для держави один з основних пріоритетів – це здоров’я нації в цілому та кожної окремо взятої людини. Спорт – це сила, красота, приклад для наслідування.
На території громади фактично відсутня спортивна інфраструктура. Обмеженість фінансових ресурсів для будівництва спортивних закладів не дозволяє задовольняти потреби населення в спорті, громада потребує будівництва нових спортивних об’єктів.
· Об’єкти будівництва екстрених служб 
Діяльність у галузі забезпечення безпеки життєдіяльності населення є основним завданням держави та органів місцевого самоврядування, оскільки людське життя є найвищою цінністю.
Зважаючи на те, що на території громади розміщено лише один пожежно-рятувальний підрозділ є гостра потреба у будівництві центру безпеки, який поєднає в собі розміщення всіх екстрених служб: пожежне депо місцевого пожежно-рятувального підрозділу з диспетчерським пунктом територіальної громади, пункт базування бригади екстреної медичної допомоги та поліцейська станція.

4. Заходи, пов’язані із супроводом реалізації інвестиційних проєктів
Будівництво, реконструкція або капітальний ремонт об’єктів (інвестиційних проектів) супроводжуються заходами, пов’язаними з їх реалізацією: отримання сертифікатів відповідності закінченого будівництвом об’єкта проектній документації та підтвердження його готовності до експлуатації, сертифікатів енергоефективності, захист прав управління в разі виникнення спірних питань у процесі будівництва тощо.
Програма передбачає виконання необхідних супровідних заходів, що виникають у процесі реалізації інвестиційних проектів на всіх етапах (з початку проектування об’єкта до введення його в експлуатацію).

5. Мета Програми
Головною метою Програми є забезпечення реалізації місцевої політики в галузі будівництва, здійснення заходів для її сталого розвитку. Уведення в дію об’єктів житлово-комунального призначення, інженерно-транспортної інфраструктури, благоустрою, освіти, охорони здоров’я, культури, спорту, тощо, проведення інших заходів, пов’язаних із супроводом реалізації інвестиційних проектів, що сприятиме підвищенню ефективності й надійності функціонування житлово-комунальної, інженерно-транспортної та соціальної сфери громади, покращенню якості життя населення, захист прав управління з питань, віднесених до його повноважень. Сприяння впровадженню в будівництво прогресивних проектних рішень. Досягнення ефективного й раціонального використання бюджетних коштів.

6. Очікувані кінцеві результати від виконання Програми
Реалізація Програми надасть змогу забезпечити: 
- сталий розвиток будівництва в Петрівській сільській територіальній громаді;
- зростання обсягів будівництва;
- уведення в дію важливих об’єктів інфраструктури громади: житлово-комунального призначення, інженерно-транспортної інфраструктури, благоустрою, освіти, охорони здоров’я, культури, спорту тощо;
- упровадження в будівництво прогресивних проектних рішень, нових будівельних матеріалів, конструкцій та виробів;
- ефективне й надійне функціонування житлово-комунальної системи, соціальної сфери та інженерно-транспортних мереж сполучення;
- покращення якості життя населення громади;
- зростання інвестиційної привабливості громади;
- здійснення заходів, пов’язаних із супроводом реалізації інвестиційних проектів;
- ефективне й раціональне використання бюджетних коштів, спрямованих на нове будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт об’єктів комунальної власності громади.

7. Фінансове забезпечення для виконання Програми
Фінансове забезпечення для виконання Програми здійснюється коштом бюджету Петрівської сільської територіальної громади, державного та обласного бюджетів, інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

8. Результативні показники Програми
	Назва показника
	Одиниця виміру
	Значення показника

	
	
	2025 
	2026 
	2027 

	Показники затрат
	 
	
	
	

	обсяг видатків, всього 
	грн.
	25 945 387
	-
	-

	Показники продукту
	 
	
	 
	

	кількість заходів, спрямованих на виконання Програми 
	од.
	29 
	-
	-

	кількість об’єктів, на яких планується капітальне будівництво
	од.
	5
	-
	-

	кількість об’єктів, на яких планується реконструкція
	од.
	0
	-
	-

	кількість об’єктів, на яких планується капітальний ремонт
	од.
	24
	-
	-

	Показники ефективності
	 
	
	 
	

	середні витрати на капітальне будівництво
	 грн.
	1 977 578
	-
	-

	середні витрати на реконструкцію
	грн.
	0
	-
	-

	середні витрати на капітальний ремонт
	грн.
	669 479
	-
	-

	Показники якості
	 
	
	 
	

	динаміка реалізованих заходів
	відсоток
	100,00
	-
	-



9. Координація та контроль за виконанням Програми
Координацію за виконанням Програми здійснює відділ комунальної власності, будівництва та інвестицій Петрівської сільської ради, який щорічно подає звіт сільській раді про виконання заходів Програми і забезпечує внесення змін та доповнень до неї в разі необхідності включення додаткових завдань і заходів, уточнення показників, обсягів джерел фінансування в порядку, передбаченому чинним законодавством України, та несе відповідальність за своєчасне подання сільській раді відповідних пропозицій.
Контроль за виконанням цієї Програми здійснюють постійні комісії Петрівської сільської ради.
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виконавчого комітету                                                                  Тетяна ПЕТРОВСЬКА


	Додаток до Програми

ПЕРЕЛІК 

	заходів і завдань Програми «Капітальне будівництво, реконструкція та капітальний ремонт
об’єктів комунальної власності Петрівської сільської територіальної  громади на 2025-2027 роки

	 
	 
	 
	  
	 

	 
	 
	 
	  
	 

	№ п/п
	Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)
	Перелік заходів Програми
	Джерела фінансування
	Обсяг капітальних вкладень місцевого бюджету, грн

	
	
	
	
	2025 рік
	2026 рік
	2027 рік

	1
	Об'єкти комунального будівництва
	1.1. Нове будівництво, реконструкція та капітальний ремонт об’єктів житлово-комунального призначення та адмінбудівель
	Бюджет Петрівської сільської територіальної громади
	
	
	

	 
	 
	Капітальний ремонт системи блискавкозахисту Петрівська сільсьска рада  за адресою : Київська обл, Вишгородський р-н, село Лютіж , вулиці Вітряного,1
	
	86 300
	
	

	 
	
	Капітальний ремонт водонапірної вежі в с. Нові Петрівці по вул. 1-го Травня
	
	900 000
	
	

	
	
	Капітальний ремонт водонапірної вежі в с. Нові Петрівці по вул. Бучанська
	
	900 000
	
	

	
	
	Будівництво огорожі свердловини в с. Нові Петрівці по вул. Межигірська
	
	128 000
	
	

	
	
	Будівництво водозабірного вузла по вул. Ново-Київська в с. Нові Петрівці в с. Нові Петрівці Вишгородського району, Київської області
	
	9 500 894
	
	

	
	
	Виготовлення пкд по об'єкту "Будівництво каналізаційного колектору по вул. Ново-Київська" (під'єднання адмін будівлі Петрівської школи мистецтв та багатоквартирного житлового  будинку по вул. Ватутіна 1)
	
	100 000
	
	

	1
	Об'єкти комунального будівництва
	1.2. Нове будівництво, реконструкція та капітальний ремонт об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури
	Бюджет Петрівської сільської територіальної громади
	
	
	

	 
	 
	Виготовлення проектно кошторисної документації I-II черги світлофорного об'єкту на перехресті вул. Свято-Покровської та вул. Соборна та вул. Шевченка в с. Нові Петрівці
	 
	99 000
	
	

	 
	 
	Капітальний ремонт дороги по вул. Музейна 2 в с. Нові Петрівці, Вишгородського району, Київської області
	 
 
	2 988 818
	
	

	 
	 
	Коригування проектної документації "Капітальний ремонт дороги по вул. Музейна 2 в с. Нові Петрівці, Вишгородського району, Київської області
	 
	80 000
	
	

	
	
	Капітальний ремонт під'їзної дороги до ДНЗ з вулиці Ново-Київської в с. Нові Петрівці Вишгородського району Київської області". Коригування
	 
	3 414 974
	
	

	
	
	Капітальний ремонт дороги по вул. Польова в с. Старі Петрівці, Вишгородського району, Київської області
	
	1 500 000
	
	

	
	
	Коригування ПКД по об"єкту "Капітальний ремонт дороги по вул. Польова в с. Старі Петрівці, Вишгородського району, Київської області"
	
	50 000
	
	

	1
	Об'єкти комунального будівництва
	1.3. Нове будівництво, реконструкція та капітальний ремонт об’єктів благоустрою
	Бюджет Петрівської сільської територіальної громади
	
	
	

	 
	 
	Капітальний ремонт дощової каналізації по вул. Ярослава Мудрого в с. Нові Петрівці
	
	900 000
	
	

	
	
	Капітальний ремонт пішохідної  зони в с. Старі Петрівці (Алея Слави)
	
	340 000
	
	

	
	
	Капітальний ремонт водойми шляхом очищення донних відкладів та благоустрою в с.Нові Петрівці
	
	100 000
	
	

	
	
	Капітальний ремонт елементів благоустрою в с. Лютіж  по вул. Визволителів,51 на прибудинковій території Лютізького ліцею (Алея пам’яті та Слави)
	
	661 400
	
	

	
	
	Капітальний ремонт елементів благоустрою в с.Гута- Межигірська по вул. Силкіна (центр села)  на території , яка прилягає до пам»ятника –меморіалу Другої світової війни (Алея пам’яті та Слави)
	
	234 000
	
	

	2
	Об'єкти будівництва освітніх установ і закладів
	2.1. Нове будівництво, реконструкція та капітальний ремонт дошкільних, позашкільних і загальноосвітніх навчальних закладів
	Бюджет Петрівської сільської територіальної громади
	
	
	

	 
	 
	Капітальний ремонт каналізації харчблоку КЗДО(ЯС) "Пролісок" в с. Старі Петрівці, вул. Космонавтів, 2
	
	200 000
	
	

	 
	 
	Роботи з авторського нагляду по об"єкту: "Капітальний ремонт приміщень КЗДО (ЯС) КТ "Пролісок" Петрівської сільської ради, який знаходиться за адресою: вул. Космонавтів, 2, с. Старі Петрівці, Вишгородського р-ну, Київської обл."
	
	37 380
	
	

	 
	 
	Роботи з технічного нагляду по об"єкту: Капітальний ремонт приміщень КЗДО (ЯС) КТ "Пролісок" Петрівської сільської ради, який знаходиться за адресою: вул. Космонавтів, 2, с. Старі Петрівці, Вишгородського р-ну, Київської обл."
	
	52 621
	
	

	 
	 
	Капітальний ремонт підлоги спортзалу Новопетрівської гімназії за адресою: Київська область, Вишгородський район, с. Нові Петрівці, вул. Свято-Покровська, 270
	
	190 000
	
	

	
	
	Капітальний ремонт дощової та водостічної системи Лютізького ліцею Петрівської сільської ради, с. Лютіж, вул. Визволителів, 51
	
	1 200 000
	
	

	
	
	Виготовлення проектно-кошторисної документації  по об"єкту "Капітальний ремонт харчоблока та їдальні  в Лютізькому ліцеї Петрівської сільської ради в с.Лютіж  вул. Визволителів,51
	
	190 000
	
	

	3
	Об'єкти будівництва медичних установ і закладів
	3.1. Нове будівництво, реконструкція та капітальний ремонт закладів охорони здоровꞌя 
	Бюджет Петрівської сільської територіальної громади

	
	
	

	
	
	Капітальний ремонт дощової та водостічної системи КНП Петрівської сільської ради "Петрівський КДЦ", с. Нові Петрівці, вул. Соборна, 78
	
	300 000
	
	

	4
	Об'єкти будівництва установ і закладів культури
	4.1 Нове будівництво, реконструкція та капітальний ремонт закладів культури та соціального захисту 
	Бюджет Петрівської сільської територіальної громади

	
	
	

	
	
	Капітальний ремонт санвузла та пандусу приміщення КУ "Центру надання соціальних послуг" с. Нові Петрівці, вул. Ново-Київська, 121
	
	400 000
	
	

	
	
	Капітальний ремонт вхідних груп Будинку культури с. Нові Петрівці, вул. Свято-Покровська, 220
	
	700 000
	
	

	
	
	Капітальний ремонт твердопаливного котла  в Будинку культури с. Нові Петрівці, вул. Свято-Покровська, 220
	
	552 000
	
	

	
	
	Експертиза ПКД на капітальний ремонт приміщень в КЗ "Культурно-освітній центр Берегиня" с. Лютіж
	
	90 000
	
	

	5
	Об'єкти будівництва споруд, установ і закладів фізичної культури та спорту
	5.1. Нове будівництво та реконструкція спортивних споруд і будівель
	Бюджет Петрівської сільської територіальної громади
	
	
	

	 
	 
	Розробка проектної документації по об’єкту «Будівництво багатофункціонального спортивного та фізкультурно-оздоровчого комплексу» (нове будівництво) за адресою Київська область, Вишгородський район, село Нові Петрівці, вулиця Соборна, 87-А
	
	50 000
	
	

	 
	Всього
	25 945 387

	 
	Разом за Програмою, з них
	25 945 387

	 
	державний бюджет
	-

	 
	бюджет Петрівської сільської територіальної громади
	25 945 387




Секретар сільської ради                                                                                                                Світлана КОСТЮК
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