ПЕТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВИШГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Шістдесят пꞌята сесія восьмого скликання

«24» грудня 2024 року                                                                                          № 2405

РІШЕННЯ

Про затвердження Програми «Енергозбереження (підвищення енергоефективності) Петрівської сільської територіальної

громади на 2023-2025 роки» в новій редакції

Відповідно до Бюджетного кодексу України, статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про енергетичну ефективність» розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 квітня 2023 року № 373-р «Про схвалення Енергетичної стратегії України на період до 2050 року», враховуючи висновки та рекомендації постійних комісій сільської ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, підприємництва та зовнішньоекономічних зв’язків і з питань капітального будівництва, архітектури, благоустрою, земельних відносин, екології, надзвичайних ситуацій та проблем Чорнобильської катастрофи, сільська рада

ВИРІШИЛА

1. Затвердити Програму  «Енергозбереження (підвищення енергоефективності)  Петрівської сільської територіальної громади на 2023-2025 роки» в новій редакції (далі – Програма) , що додається.

2. Фінансовому управлінню Петрівської сільської ради врахувати потребу в асигнуваннях на реалізацію Програми, виходячи з реальних можливостей бюджету та його пріоритетів.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії сільської ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, підприємництва та зовнішньоекономічних зв’язків і з питань капітального будівництва, архітектури, благоустрою, земельних відносин, екології, надзвичайних ситуацій та проблем Чорнобильської катастрофи.

Сільський голова                                                                            Радіон СТАРЕНЬКИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням сесії сільської ради

від 24.12.2024   № 2405

ПРОГРАМА

«Енергозбереження (підвищення енергоефективності)  Петрівської сільської територіальної громади на 2023-2025 роки»

с. Нові Петрівці

2024 рік

Паспорт Програми

| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Петрівська сільська рада |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Назва документа про розроблення Програми | Закон України «Про енергетичну ефективність», розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 квітня 2023 року № 373-р «Про схвалення Енергетичної стратегії України на період до 2050 року» |  |  |
| 3. | Розробник Програми | Відділ комунальної власності, будівництва та інвестицій Петрівської сільської ради |  |  |
| 4. | Відповідальні виконавці Програми | Петрівська сільська рада, комунальні підприємства, організації, установи |  |  |
| 5. | Учасники Програми (співвиконавці) | Підприємства, організації різних форм власності |  |  |
| 6. | Мета Програми | Спрямована на комплексне вирішення проблеми підвищення ефективності використання та зменшення споживання енергоресурсів в бюджетній сфері, використання інноваційних технічних, технологічних, організаційних рішень, створення економічно привабливих умов для інвестиційних проєктів |  |  |
| 7. | Термін реалізації Програми | 2023-2025 роки |  |  |
| 8. | Основні джерела фінансування заходів Програми | Виконання заходів Програми буде здійснюватися шляхом фінансування з бюджету Петрівської сільської територіальної громади, обласного та державного бюджетів |  |  |
| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього (грн) в.ч. | Обсяг фінансових ресурсів визначається щорічно під час формування бюджету Петрівської сільської територіальної громади на відповідний рік в межах видатків, передбачених головним розпорядникам бюджетних коштів, що задіяні в реалізації заходів енергозбереження |  |  |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  | 4 635 727 | 1 041 450 | - |

1. Загальні положення

Програма енергоефективності та енергозбереження на 2023-2025 роки розроблена відповідно до положень Закону України «Про енергетичну ефективність», розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 квітня 2023 року № 373-р «Про схвалення Енергетичної стратегії України на період до 2050 року»

В рамках енергетичної стратегії України на період до 2050 року Петрівська  територіальна громада ставить за мету збільшувати використання відновлюваних джерел енергії.

Станом на лютий 2023 року в комунальній власності Петрівської територіальної громади знаходиться 30 будівель.

Загалом витрати на енергоресурси в бюджетній сфері Петрівської сільскої територіальної громади за період 01.01.2021-01.01.2023  склали більше 21,996 млн. грн.

Програма спрямована на:

- вирішення проблеми підвищення ефективності використання та зменшення споживання енергоресурсів бюджетними закладами та установами;

-  розширення обсягів використання альтернативних видів палива для опалення громадських будинків і споруд, збільшення обсягів і сфери застосування нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії;

- використання інноваційних технічних, технологічних, організаційних рішень, створення економічно привабливих умов для реалізації  інвестиційних проектів у сфері енергозбереження та енергоефективності.

2. Мета і завдання

Програма розроблена відповідно до Законів України «Про енергетичну ефективність», «Про місцеве самоврядування в Україні», розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 квітня 2023 року № 373-р «Про схвалення Енергетичної стратегії України на період до 2050 року»

Мета Програми: забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів бюджетними закладами та установами, скорочення бюджетних витрат на використання енергоресурсів, удосконалення системи енергоменеджменту, підвищення культури енергоспоживання.

Програма включає енергозберігаючі заходи, виконання яких спрямоване на забезпечення реалізації в громаді державної політики у сфері енергозбереження, вдосконалення системи управління енергоспоживанням, спрямованої на підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів у бюджетній та комунальній сферах, формування у населення міста світогляду, орієнтованого на енергозбереження, отримання енергозберігаючого, соціального та економічного ефекту.

Комплекс цих заходів сформований на основі пропозицій виконавчих органів Петрівської сільської ради. Виконання цих заходів дасть можливість залучити заощаджені кошти на покращення стану комунального господарства, його модернізацію і розвиток, підвищити надійність та якість енергопостачання:

1. Зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів у бюджетній сфері, за рахунок стимулювання та впровадження енергозберігаючих заходів;

2. Впровадження новітніх енергоефективних та енергоощадних технологій;

3. Популяризацію економічних, екологічних та соціальних переваг енергозбереження, підвищення управлінського та освітнього рівнів у цій сфері;

4. Скорочення поточних видатків бюджету територіальної громади за рахунок реалізації капітальних проектів у сфері енергозбереження та енергоефективності, встановлення контролю за споживанням енергоносіїв в усіх сферах громади;

6. Залучення коштів бюджетів усіх рівнів, а також грантових і кредитних коштів на реалізацію заходів з енергозбереження в бюджетній та соціальних сферах громади;

7. Запровадження часткового використання альтернативних та місцевих видів палива бюджетною сферами громади;

8. Постійний моніторинг споживання енергоносіїв у бюджетній сфері громади та впровадження енергозберігаючих заходів.

3. Очікуванні результати

Виконання Програми дасть знизить викиди парникових газів. Також кожен з реалізованих проектів Програми призведе до економії енергоресурсу на 5-40%, що призведе до зменшення вартості утримання самої будівлі, та в цілому підвищить енергоефективність та енергонезалежність Петрівської територіальної громади.

4. Фінансування

Фінансування проводиться за рахунок коштів бюджету Петрівської сільської територіальної громади, обласного бюджету, субвенцій державного бюджету, грантів, технічної допомоги МФО та приватних інвестицій.

5. Перелік напрямів діяльності та заходів Програми

| № | Перелік заходів програми | Термін виконання | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість),. грн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Виготовлення ПКД на капітальний ремонт з термомодернізації адмінбудівліі по вул. Князя Святослава,13 с.Старі Петрівці | 2023 рік | Місцевий бюджет | 130 000 |
| 2 | Улаштування СЕС потужністю 10кВт в адмінбудинку за адресою с.Нові Петрівці вул. Свято-Покровська,171 Вишгородського району Київської області | 2023 рік | Місцевий бюджет | 600000 |
| 3 | Улаштування СЕС потужністю 12кВт в адмінбудинку за адресою с. Старі Петрівці вул. Князя Святослава,13 Вишгородського району Київської області | 2023 рік | Місцевий бюджет | 710000 |
| 4 | Улаштування СЕС потужністю 8 кВт в адмінбудинку за адресою с. Лютіж, вул. Вітряного Вишгородського району Київської області | 2023 рік | Місцевий бюджет | 593200 |
| 5 | Виготовлення ПКД на капітальний ремонт з заходами енергозбереження, енергоефективності , термомодернізацією Новопетрівської гімназії №1 Петрівської сільської ради за адресою Київська область , Вишгородський район, село Нові Петрівці вул. Свято-Покровська,52 | 2023 рік | Місцевий бюджет | 260000 |
| 6 | Експертиза на капітальний ремонт з заходами енергозбереження , енергоефективності, термомодернізацією Новопетрівської гімназії №1 Петрівської сільської ради за адресою Київська область, Вишгородський район, село Нові ПЕтрівці вул. Свято-Покровська ,52 | 2023 рік | Місцевий бюджет | 25109 |
| 7 | Заходи з енергозбереження - Капітальний ремонт покрівлі в Новопетрівській гімназії №2 | 2023 рік | Місцевий бюджет | 987963 |
| 8 | Капітальний ремонт системи енергозабезпечення шляхом улаштування СЕС потужністю 6 кВт в Новопетрівській гімназії №2 за адресою с.Нові Петрівці, вул.Свято-Покровська, 270 Вишгородського району, Київської області | 2023 рік | Місцевий бюджет | 529454,87 |
| 9 | Капітальний ремонт системи енергозабезпечення шляхом улаштування СЕС потужністю 12кВт в КУ «ЦНСП» за адресою с.Нові Петрівці, вул. Ново –Київська, 121 Вишгородського району, Київської області | 2023 рік | Місцевий бюджет | 800000 |
| 10 | Капітальний ремонт з термомодернізації адмінбудівлі по вул. Князя Святослава, 13 с. Старі Петрівці, Вишгородського району, Київської області | 2024 рік | Місцевий бюджет | 200000 |
| 11 | Проведення технічного та авторського нагляду за виконання робіт з капітального ремонту з термомодернізацією адмінбудівлі по вул. Князя Святослава,13 | 2024 рік | Місцевий бюджет | 105000 |
| 12 | Капітальний ремонт системи енергозбереження шляхом влаштування СЕС КЗ Петрівська школа мистецтв | 2024 рік | Місцевий бюджет | 736450 |
| 13 | Альтернативні види енергозабезпечення | 2025 рік | Місцевий бюджет | - |
| 14 | Термомодернізація об’єктів бюджетної сфери (заміна та установка енергозбері-гаючих вікон і дверей, утеплення стін, дахів, підвалів та інше) | 2025 рік | Місцевий бюджет | - |

6. Звітність, контроль та відповідальність за використанням коштів

Організація ведення бухгалтерського обліку і контроль за правильним  використанням коштів, покладається на головного розпорядника коштів.

Складання та подання фінансової звітності про використання коштів із спеціального рахунку місцевого бюджету здійснюється за формою і порядком, встановленим Державною казначейською службою України.

Контроль цільового та ефективного використання коштів спеціального фонду місцевого бюджету здійснюють у межах своїх повноважень органи, на які згідно із законодавством покладені такі функції.

Посадові особи розпорядника коштів несуть відповідальність за цільове використання коштів згідно з чинним законодавством.

7. Контроль за виконанням Програми

Загальне управління та контроль в процесі здійснення цієї Програми покладено на постійні комісії Петрівської сільської ради.

До Програми можуть бути внесені зміни та доповнення у порядку, встановленому чинним законодавством України та нормативними актами.

Секретар сільської ради					Світлана КОСТЮК