ПЕТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВИШГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

«13» березня 2024 року                                                                                      № 351

РІШЕННЯ

Про проведення двомісячника

благоустрою Петрівської сільської

територіальної громади

Відповідно до ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 34 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 березня 2010 року № 777-р «Деякі питання проведення щорічної акції «За чисте довкілля» та дня благоустрою території населених пунктів», з метою здійснення комплексу заходів з благоустрою території Петрівської сільської територіальної громади, поліпшення естетичного, санітарного стану прибудинкових територій і об’єктів масового перебування та відпочинку населення,

виконавчий комітет сільської ради

ВИРІШИВ:

1. Провести на території Петрівської сільської територіальної громади двомісячник благоустрою з 20 березня по 20 травня 2024 року.

2. Затвердити план заходів з проведення двомісячника благоустрою Петрівської сільської територіальної громади на 2024 рік згідно з додатком.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Дикуна М.М., заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

Сільський голова                                                               Радіон СТАРЕНЬКИЙ

Додаток

до рішення виконавчого комітету Петрівської сільської ради від 13.03.2024 року № 351

План заходів з проведення двомісячника благоустрою Петрівської сільської територіальної громади на 2024 рік

| № п/п | Назва заходу | Очікуваний результат | Площа та об’єм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Грейдерування ґрунтових доріг | Вирівнювання проїжджих частин ґрунтових доріг. | 35 км |
| 2 | Ямковий ремонт доріг з асфальтним покриттям | Поліпшення стану доріг з асфальтним покриттям | 550 м2 |
| 3 | Ліквідація стихійних сміттєзвалищ | Належний естетичний та санітарний стан | 4 шт |
| 4 | Прибирання вулиць та місць загального користування від сміття та поростів кущів. | Чистота та естетичний зовнішній вигляд вулиць. | 4,5 га |
| 5 | Прибирання від сміття тротуарів та узбіч | Постійна чистота центральних вулиць громади. | 5000 м.п. |
| 6 | Фарбування лежачих поліцейських. | Виділення об'єкта на проїжджій частині дороги | 112 шт |
| 7 | Благоустрій кладовищ - вивезення сміття, ремонт туалетів, спилювання аварійних дерев. Ремонт парканів. Благоустрій братських могил | Естетичний вигляд територій сільських кладовищ. | 9 клщ |
| 8 | Будівництво нового туалету на кладовищі вул. Соборна с. Нові Петрівці | Зручність для відвідувачів.. | 1 шт |
| 9 | Благоустрій та озеленення територій | Естетичний вигляд об’єктів загального користування (парків, сквер, клумб, алей, рекреаційної зони). |  |
| 10 | Покіс трави на узбіччях доріг та в місцях загального користування | Естетичний зовнішній вигляд вулиць. | 2 га |
| 11 | Спилювання, кронування, очищення від омели дерев | Естетичний вигляд, відсутність аварійних дерев. | 43 шт |
| 12 | Догляд за скверами. Розконсервування фонтанів(водограїв) | Естетичний вигляд, облаштовані місця відпочинку та дозвілля громадян. | 3 шт |
| 13 | Фарбування бордюрного каменю | Естетичний вигляд та безпека дорожнього руху. | 2 км |
| 14 | Дорожня розмітка вулицях сіл громади | Естетичний вигляд та безпека дорожнього руху. | 3 км |
| 15 | Фарбування пішохідних переходів | Естетичний вигляд та безпека дорожнього руху. | 15 шт |
| 16 | Поточний ремонт дорожніх знаків | Ревізія та відновлення нормального естетичного вигляду дорожніх знаків. | 18 шт |
| 17 | Проведення заходів щодо прибирання з вулиць будівельних матеріалів та сміття власниками прилеглих домогосподарств, з притягненням їх до адміністративної відповідальності згідно правил благоустрою Петрівської громади. | Звільнення комунальних доріг та тротуарів від будівельних матеріалів та сміття. |  |

Сільський голова                                                               Радіон СТАРЕНЬКИЙ