[image: ]
ПЕТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ВИШГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

«03» лютого 2026 року                                                                                       № 85

РІШЕННЯ

Про виконання плану заходів
щодо виконання вимоги Державної 
екологічної інспекції Столичного 
округу   
 

Розглянувши інформацію стосовно виконання Плану заходів щодо виконання вимоги Державної екологічної інспекції Столичного округу №2-22/12 від 13.06.2025, затвердженого рішенням виконавчого комітету Петрівської сільської ради від «26» червня 2025 року № 496, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
виконавчий комітет сільської ради
 
ВИРІШИВ:

1. Взяти до відома та затвердити Звіт про виконання плану заходів щодо виконання вимоги Державної екологічної інспекції Столичного округу №2-22/12 від 13.06.2025 (додається).
2. Проінформувати Державною екологічною інспекцією Столичного округу про прийняте рішення .
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Ігоря КУЧЕРЯВОГО, заступника Петрівського сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.
 

Сільський голова 						Радіон СТАРЕНЬКИЙ








ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням виконавчого комітету
сільської ради
від 03 лютого 2026 року № 85


ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ПЛАНУ ЗАХОДІВ
щодо виконання вимоги Державної екологічної інспекції 
Столичного округу №2-22/12 від 13.06.2025, затвердженого рішенням виконавчого комітету Петрівської сільської ради від «26» червня 2025 року № 496

	№
	Зміст вимоги*
	Термін вимоги*
	Відповідальний виконавець*
	Стан виконання/Коментар про виконання
	Орієнтовний термін виконання

	1.
	Розробити та затвердити рішенням Петрівської сільської ради Комплексний план просторового розвитку території Петрівської сільської територіальної громади
	01.12.2025
	Відділ з питань архітектури та земельних відносин Петрівської сільської ради
	Петрівською сільською радою було укладено договір на розробку  Комплексного плану просторового розвитку території Петрівської сільської територіальної громади №119/25 від 05.11.2025, строк виконання робіт по договору до 31.12.2027

	до 31.12.2027

	2.
	Забезпечити виконання вимог Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» до Плану зонування території с. Лютіж, с. Гута-Межигірська та Генерального плану села Гута-Межигірська (прийняти відповідні управлінські рішення).
	01.12.2025
	Відділ з питань архітектури та земельних відносин Петрівської сільської ради
	Є складовою частиною  Комплексного плану просторового розвитку території Петрівської сільської територіальної громади, строк виконання по договору до 31.12.2027
	до 31.12.2027

	3.
	Визначити відповідальну посадову особу або структурний підрозділ по напрямку охорони навколишнього природного середовища (охорони довкілля) у виконавчому комітеті Петрівської сільської територіальної громади.
	13.07.2025
	Відділ з питань архітектури та земельних відносин Петрівської сільської ради
	Виконано.
Рішенням Петрівської сільської ради від 23.12.2025 №3181 внесено відповідні зміни до штатного розпису Петрівської сільської ради, яким введено до складу відділ з питань архітектури та земельних відносин відповідальну посадову особу по напрямку охорони навколишнього природного середовища (охорони довкілля).
Наразі проводяться заходи щодо підбору працівника на вакантну посаду.
	-

	4.
	Забезпечити вжиття заходів щодо розроблення паспортів водних об’єктів, які знаходяться на земельних ділянках, якими розпоряджається сільська рада (на ті водні об’єкти на які відсутні паспорти)
	01.12.2025
	Відділ з питань архітектури та земельних відносин Петрівської сільської ради
	Відповідно до статті 51 Водного кодексу України паспорт водного об’єкту розробляється при передачі водного об’єкту в оренду. У зв’язку з відсутністю водних об’єктів, які передані в оренду на території Петрівської ТГ в Петрівської сільської ради відсутня необхідність розроблення вказаних паспортів на водні об’єкти комунальної власності.  
	-

	5.
	Розробити документацію із землеустрою щодо організації і встановлення меж водоохоронних зон та прибережних захисних смуг річки Дніпро, Ірпінь, малих річок, та інших водних об’єктів, що знаходяться в межах Петрівської сільської територіальної громади із встановленням режимів використання та охорони цих територій. 
На місцевості,  інформаційними знаками позначити межі прибережних захисних смуг, пляжних зон зазначених  в документації із землеустрою, містобудівній документації.
Внести відомості про межі прибережних захисних смуг, пляжних зон до Державного земельного кадастру як відомості про обмеження у використанні земель. 
	01.12.2025
	Відділ з питань архітектури та земельних відносин Петрівської сільської ради;

	Землевпорядна документація стосовно встановлення меж водоохоронних зон та прибережних смуг річок Дніпро, Ірпінь та менших приток та інших водойм розробляється в складі  Комплексного плану просторового розвитку громади.
	до 31.12.2027

	6.
	Розробити та затвердити рішенням Петрівської сільської ради програму з охорони, раціонального використання та покращення земель.
	01.12.2025
	Відділ з питань архітектури та земельних відносин Петрівської сільської ради
	Виконано.
Прийнято наступні акти  з охорони, раціонального використання та покращення земель:
· рішення Петрівської сільської ради від 23.12.2025 №3214;
· рішення Петрівської сільської ради від 23.12.2025 №3209;
· рішення Петрівської сільської ради від 23.12.2025 №3195.
	-

	7.
	[bookmark: _Hlk189815731]Посилити контроль за додержанням юридичними та фізичними особами вимог у сфері управління  з відходами та розгляд справ про адміністративні правопорушення або передача їх матеріалів на розгляд інших державних органів у разі порушення законодавства про відходи.
	постійно
	Відділ з питань житлово-комунального господарства та благоустрою Петрівської сільської ради
	Виконано.
Уповноваженими особами відділу з питань житлово-комунального господарства та благоустрою Петрівської сільської ради за 2025 рік складено 11  Протоколів про адміністративні правопорушення у сфері управління  з відходами.
	постійно

	8.
	[bookmark: _Hlk189816019]Ліквідувати 7 несанкціонованих сміттєзвалищ в межах Петрівської сільської територіальної громади виявлені під час планової перевірки Петрівської сільської ради у період з 07.05.2025 по 13.06.2025 року на загальній площі 16658 м2. Усунути негативні наслідки в місцях, де виявлено несанкціоновані сміттєзвалища.
	01.10.2025
	Відділ з питань житлово-комунального господарства та благоустрою Петрівської сільської ради;
КП «ПБ» Петрівської сільської ради
	Виконано.
Ліквідовано 7 несанкціонованих сміттєзвалищ в межах Петрівської сільської територіальної громади виявлені під час планової перевірки.
	-

	9.
	Посилити роботу щодо організації управління, запровадження роздільного збирання побутових відходів, відходів будівництва та знесення в т. ч. відходів, що утворились у зв’язку з пошкодженням (руйнуванням) будівель та споруд внаслідок  бойових  дій.
	постійно
	Відділ з питань житлово-комунального господарства та благоустрою Петрівської сільської ради;
КП «ПБ» Петрівської сільської ради
	Укладено угоду про співпрацю щодо реалізації на території Петрівської громади соціального пілотного проєкту роздільного збирання певних видів твердих побутових відходів з ТОВ «Альфатер Київ»
	постійно

	10.
	Розробити та затвердити місцевий план управління відходами
	Протягом 1-го року з дня набрання чинності регіонального плану управління відходами у Київській області
	Відділ з питань житлово-комунального господарства та благоустрою Петрівської сільської ради;
відділ з питань архітектури та земельних відносин Петрівської сільської ради
	На момент надання коментаря  регіональний план управління відходами у Київській області не затверджено відповідно розробка та затвердження  відбудеться протягом 1-го року з дня набрання чинності вищезгаданого регіонального плану
	Протягом 1-го року з дня набрання чинності регіонального плану управління відходами у Київській області

	11.
	Прийняти  участь у розробленні та реалізації регіонального плану управління відходами.
	13.08.2025
	Відділ з питань житлово-комунального господарства та благоустрою Петрівської сільської ради
	Виконано.
Надано Листи Петрівської сільської ради № 03-15/2696 від 19.09.2025; №03-09/2732 від 19.09.2025 з пропозиціями до регіонального плану управління відходами.
	-






Керуюча справами (секретар) 
виконавчого комітету                                                                                                                   Тетяна ПЕТРОВСЬКА
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